PROCESO 1

- Creación de módulos

Vamos con los proyectos instituciones de la Dirección Técnica donde también tiene incidencia la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección de Planificación y Desarrollo

Los proyectos poseen:

- Cuenta presupuestaria

- Proceso de Compra o Contratación

- Año de realización del proyecto

- Proveedor o Contratista

- Código SNIP

- Lote

- No. Lote

- Obra

- Activos Fijos

- Municipio

- Distrito

- Sector

- Cantidad de habitantes (Población)

- Metros lineales (Cuando aplique)

- Monto Presupuestado

- Monto en Apropiación

- Monto Adjudicado

- Avance del 20%

- Cubicaciones

- Estatus de Cubicaciones

- Total, Cubicado

- Total, Pagado

- Estatus de Obras

- Avance de Obras

PROCESO 2

Registro de cubicaciones y pagos

Las cubicaciones se pueden realizar por etapas donde una sola obra puede tener cubicaciones 1, 2, 3 y 4 si así lo requiriese.

Luego de registrarse la cubicación esta aun no afecta el presupuesto de la obra en cuestión, si no que se mantiene en estatus registrado hasta que continue la línea de mando.

- Usuario X registra la cubicación seleccionando el código, la obra y el sector.

- Usuario X con el permiso habilitado avanza la cubicación a estatus de “Revisada” si esta todo correcto.

- Usuario X con el permiso habilitado avanza la cubicación y la coloca en estatus de “Libramiento”.

- Usuario X, avanza la cubicación en estatus de “Pagada” y cuando este en estatus de pagada afecta el presupuesto de obra e incrementa el avance de la obra.

Debe existir una auditoria de cubicaciones y pagos.